
[image: image1.jpg]ML - BRAKONRIISHEE






附表1   国家重要水文站点基本信息和改造计划表

	序

号
	站名
	站点基本信息
	降水量

（双备份改造）
	水位

（双备份改造）
	流量

（自动监测改造）
	蒸发

（自动化改造）
	泥沙

（自动化改造）

	
	
	站点

属性
	所在

地市
	所在县
	有/无
	是否有安装双备份
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	是否有安装自动监测
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份

	1
	竹岐（二）
	水文站
	福州市
	闽侯县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2019
	无
	/
	有
	2023

	2
	尤溪大桥
（二）
	水文站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2019
	无
	/
	/
	/

	3
	邵武
(上王塘二)
	水文站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	/
	/

	4
	七里街(二)
	水文站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	有
	2023

	5
	武夷山
	水文站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2020
	有
	2018
	/
	/

	6
	建阳
	水文站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	无
	是
	2020
	无
	/
	有
	2023

	7
	十里庵
	水文站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	无
	是
	2021
	无
	/
	/
	/

	8
	洋中坂(二)
	水文站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2023

	9
	石砻（三）
	水文站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2023

	10
	永泰
	水文站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2023

	11
	白塔(湖塘坂)
	水文站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2023

	12
	濑溪
	水文站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2023

	13
	安溪（过溪）
	水文站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2023

	14
	浦南
	水文站
	漳州市
	芗城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2024

	15
	郑店（塔尾）
	水文站
	漳州市
	芗城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2024

	16
	诏安（三）
	水文站
	漳州市
	诏安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2024

	17
	上杭(二)
	水文站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2024

	18
	漳平
	水文站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2024

	19
	沙县（石桥）
	水文站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2024

	20
	将乐（二）
	水文站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	有
	2018
	有
	2024

	21
	永安（二）
	水文站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2024

	22
	洋口
	水文站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	有
	2024

	23
	水吉（塔下）
	水文站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2020
	有
	有
	否
	/
	无
	/
	/
	/


附表2   一般水文站点基本信息和改造计划表

	序

号
	站名
	站点基本信息
	降水量

（双备份改造）
	水位

（双备份改造）
	流量

（自动监测改造）
	蒸发

（自动化改造）
	泥沙

（自动化改造）

	
	
	站点

属性
	所在

地市
	所在县
	有/无
	是否有安装双备份
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	是否有安装自动监测
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份

	1
	麻沙(二)
	水文站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2018
	/
	/
	/
	/

	2
	太平口
	水文站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2019
	/
	/
	/
	/

	3
	文山里
	水文站
	福州市
	闽侯县
	有
	是
	/
	/
	有
	2021
	有
	否
	是
	2019
	有
	2019
	/
	/

	4
	凤洋
	水文站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2019
	有
	2018
	/
	/

	5
	赤桥(二)
	水文站
	福州市
	晋安区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	有
	否
	是
	2020
	/
	/
	/
	/

	6
	闽清
	水文站
	福州市
	闽清县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2020
	/
	/
	/
	/

	7
	七步
	水文站
	宁德市
	周宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2020
	有
	2019
	/
	/

	8
	仙游
	水文站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2020
	/
	/
	/
	/

	9
	船场
	水文站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2020
	/
	/
	/
	/

	10
	观音桥
	水文站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2020
	有
	2018
	有
	2025

	11
	五丰
	水文站
	厦门市
	同安区
	有
	是
	/
	/
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	12
	陈大
	水文站
	三明市
	梅列区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	13
	渡里
	水文站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	有
	2025

	14
	永定
	水文站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	有
	2025

	15
	大田
	水文站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	有
	2019
	有
	2025

	16
	松溪(三)
	水文站
	南平市
	松溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	有
	2018
	有
	2025

	17
	造水
	水文站
	厦门市
	同安区
	有
	是
	/
	/
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	18
	溪口
	水文站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	19
	麦园
	水文站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	20
	洪田
	水文站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	21
	新桥(二)
	水文站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	22
	政和(官湖)
	水文站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	23
	渔潭
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	有
	2025

	24
	东圳水库
	水文站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	有
	2019
	/
	/

	25
	龙门
	水文站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	26
	大凤(二)
	水文站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2021
	/
	/
	/
	/

	27
	溪源宫
	水文站
	福州市
	闽侯县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	28
	屏南
	水文站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	29
	古田
	蒸发站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	有
	2019
	/
	/

	30
	杨家坊(二)
	水文站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	31
	洪濑
	水文站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	/
	/
	有
	2025

	32
	龙山
	水文站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	/
	/
	有
	2025

	33
	建宁(溪口)
	水文站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	是
	否
	/
	有
	2018
	有
	2025


附表3   专用水文站点基本信息和改造计划表

	序

号
	站名
	站点基本信息
	降水量

（双备份改造）
	水位

（双备份改造）
	流量

（自动监测改造）
	蒸发

（自动化改造）
	泥沙

（自动化改造）

	
	
	站点

属性
	所在

地市
	所在县
	有/无
	是否有安装双备份
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	是否有安装自动监测
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份

	1
	福鼎
	水文站
	宁德市
	福鼎市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	2
	安砂
	水文站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	3
	官桥
	水文站
	泉州市
	安溪县
	有
	有
	/
	/
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	4
	长泰
	水文站
	漳州市
	长泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	有
	2019
	/
	/

	5
	永春
	水文站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	6
	光泽
	水文站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	7
	黛溪
	水文站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	8
	南口
	水文站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	9
	徐市
	水文站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	10
	小桥
	水文站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	11
	际硋
	水文站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	12
	枫慈
	水文站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	13
	东兴
	水文站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	14
	盐田
	水文站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	15
	南埕
	水文站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	16
	湖头
	水文站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	17
	平溪
	水文站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2022
	/
	/
	/
	/

	18
	杭川
	水文站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	19
	长庆
	水文站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	20
	双溪口
	水文站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	21
	泰宁
	水文站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	否
	是
	2023
	有
	2018
	/
	/

	22
	洋中
	水文站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	23
	长桥
	水文站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	24
	湖洋
	水文站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	25
	洛阳江
	水文站
	泉州市
	洛江区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	26
	九峰
	水文站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	27
	武平
	水文站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	28
	连城
	水文站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	29
	中赤
	水文站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	30
	南山
	水文站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	31
	坎市
	水文站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	32
	黄家排
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	33
	明溪
	水文站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	34
	石壁
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2023
	/
	/
	/
	/

	35
	均口
	水文站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	36
	西城
	水文站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	37
	岩前
	水文站
	三明市
	梅列区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	38
	里心
	水文站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	39
	姚坊
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	40
	夏茂
	水文站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	41
	四渡
	水文站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	42
	沿山
	水文站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	43
	富岭
	水文站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	44
	东田
	水文站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	45
	八岭
	水文站
	南平市
	松溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	46
	司前
	水文站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	47
	金坑
	水文站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	48
	洪墩
	水文站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	49
	临江
	水文站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	50
	九曲
	水文站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	51
	吉阳
	水文站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2024
	/
	/
	/
	/

	52
	水源
	水文站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	53
	巨口
	水文站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	54
	富垅
	水文站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	55
	起步
	水文站
	福州市
	罗源县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	56
	西溪
	水文站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	57
	苏垵
	水文站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	58
	文峰
	水文站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	59
	濯田
	水文站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	60
	紫阳
	水文站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	61
	下洋
	水文站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	62
	吉峰
	水文站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	63
	河排
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	64
	上梅
	水文站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	65
	洋墩
	水文站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	66
	漳墩
	水文站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	67
	铁山
	水文站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	68
	杨源
	水文站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	否
	是
	2025
	/
	/
	/
	/

	69
	金涵
	水文站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	70
	漳浦
	水文站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	71
	东张
	水文站
	福州市
	福清市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	72
	蔗坂
	水文站
	福州市
	连江县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	73
	霞浦
	水文站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	74
	康厝
	水文站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	75
	牙城
	水文站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	76
	南安
	水文站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	77
	云霄
	水文站
	漳州市
	云霄县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	78
	平和
	水文站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	79
	马口
	水文站
	漳州市
	龙海市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	80
	蓝溪
	水文站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	81
	宁化
	水文站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	82
	池潭
	水文站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/

	83
	文江
	水文站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2022
	有
	有
	否
	/
	/
	/
	/
	/


附表4   水位监测站点基本信息和改造计划表

	序

号
	站名
	站点基本信息
	降水量

（双备份改造）
	水位

（双备份改造）
	蒸发

（自动化改造）

	
	
	站点

属性
	所在

地市
	所在县
	有/无
	是否有安装双备份
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份

	1
	解放大桥

(桥上)
	水位站
	福州市
	仓山区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	/
	/

	2
	解放大桥

(桥下)
	水位站
	福州市
	仓山区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019
	/
	/

	3
	梅列
	水位站
	三明市
	梅列区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	4
	宁化
	水位站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	5
	小陶
	水位站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	有
	2021
	/
	/

	6
	坂面
	水位站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	7
	大田
	水位站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	8
	延福门
	水位站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	9
	拿口(三)
	水位站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	10
	浦城(二)
	水位站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	11
	管潭
	水位站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	12
	水吉
	水位站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	13
	东游(二)
	水位站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2021
	/
	/

	14
	白岩潭
	水位站
	福州市
	长乐市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	15
	琯头(梅屿)
	水位站
	福州市
	连江县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	16
	梅花(二)
	水位站
	福州市
	长乐市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	17
	下浦
	水位站
	福州市
	闽清县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	18
	嵩口(二)
	水位站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	19
	霍口(二)
	水位站
	福州市
	罗源县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	20
	朱公
	水位站
	福州市
	连江县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	21
	峡南(三)
	水位站
	福州市
	闽侯县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	22
	科贡
	水位站
	福州市
	仓山区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	23
	湾边
	水位站
	福州市
	仓山区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	24
	潼关
	水位站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	25
	连江
	水位站
	福州市
	连江县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	26
	福清
	水位站
	福州市
	福清市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	27
	田头
	水位站
	厦门市
	集美区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	28
	西林
	水位站
	厦门市
	翔安区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	29
	福安
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	30
	上白石
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	31
	托溪
	水位站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	32
	斜滩
	水位站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	33
	沙埕
	水位站
	宁德市
	福鼎市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	2019

	34
	七都
	水位站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	35
	八都
	水位站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	36
	柘荣
	水位站
	宁德市
	柘荣县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	37
	棠口
	水位站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	38
	港利
	水位站
	莆田市
	荔城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	39
	枫亭
	水位站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	40
	榜头
	水位站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	41
	崇武
	水位站
	泉州市
	惠安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	有
	2019

	42
	泉州大桥

(桥上)
	水位站
	泉州市
	鲤城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	43
	仙荣
	水位站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	44
	德化
	水位站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	45
	东田
	水位站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	46
	码头
	水位站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	47
	英都
	水位站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	48
	华安
	水位站
	漳州市
	华安县
	有
	是
	/
	/
	有
	2023
	/
	/

	49
	南靖
	水位站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	50
	店下坪
	水位站
	漳州市
	诏安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	51
	四都
	水位站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2023
	/
	/

	52
	螺州
	水位站
	福州市
	仓山区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	53
	赤锡
	水位站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	54
	双溪口
	水位站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	55
	斌溪
	水位站
	福州市
	罗源县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	56
	赛歧
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	57
	潭头
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	58
	茜洋
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	59
	穆阳
	水位站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	60
	何坑
	水位站
	宁德市
	福鼎市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	61
	东侨
	水位站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	62
	平湖
	水位站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	63
	萩芦
	水位站
	莆田市
	涵江区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	64
	龙门
	水位站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	65
	尚卿
	水位站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	66
	坑仔口
	水位站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	67
	康美
	水位站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	68
	九湖
	水位站
	漳州市
	龙海市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	69
	仙都
	水位站
	漳州市
	华安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	70
	中山桥
	水位站
	漳州市
	芗城区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	71
	旧镇
	水位站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	72
	石码
	水位站
	漳州市
	龙海市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	73
	濯田(三)
	水位站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	74
	双洋
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	75
	庙前
	水位站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	76
	太拔
	水位站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	77
	大禾
	水位站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	78
	登高桥
	水位站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	79
	万安
	水位站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	80
	蔡宝渡
	水位站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	81
	和平
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	82
	溪南
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	83
	嵩溪
	水位站
	三明市
	清流县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	84
	薯沙阳
	水位站
	三明市
	三元区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	85
	富口
	水位站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	86
	朱口
	水位站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	87
	安远
	水位站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	88
	沙洲头
	水位站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	89
	大龙
	水位站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	90
	夏坊
	水位站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	91
	南山桥
	水位站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	92
	槐南
	水位站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	93
	清溪
	水位站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	94
	联合
	水位站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	95
	盘亭
	水位站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	96
	寨里
	水位站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	97
	儒洲
	水位站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	98
	城郊
	水位站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	99
	朱坊
	水位站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	100
	姜口
	水位站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	101
	下乾
	水位站
	南平市
	建阳市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	102
	五夫
	水位站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	103
	书坊
	水位站
	南平市
	建阳市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	104
	小松
	水位站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	105
	花桥
	水位站
	南平市
	松溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	106
	溪屯
	水位站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2024
	/
	/

	107
	江口
	水位站
	福州市
	闽侯县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	108
	海口
	水位站
	福州市
	福清市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	109
	武溪
	水位站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	110
	秦屿
	水位站
	宁德市
	福鼎市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	111
	鹤塘
	水位站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	112
	吉巷
	水位站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	113
	吉宦
	水位站
	莆田市
	涵江区
	有
	是
	/
	/
	有
	2025
	/
	/

	114
	莒溪
	水位站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	115
	蓬壶
	水位站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	116
	罗东
	水位站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	117
	黄塘
	水位站
	泉州市
	惠安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	118
	惠安
	水位站
	泉州市
	惠安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	119
	枋洋
	水位站
	漳州市
	长泰县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	120
	靖城
	水位站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	121
	高坑
	水位站
	漳州市
	平和县
	有
	是
	/
	/
	有
	2025
	/
	/

	122
	石榴
	水位站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	123
	万家墩
	水位站
	漳州市
	诏安县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	124
	赤湖
	水位站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	125
	长乐
	水位站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	126
	河田(三)
	水位站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	127
	回龙
	水位站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	128
	桃溪(三)
	水位站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	129
	东兴(二)
	水位站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	130
	古城
	水位站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	131
	涂坊
	水位站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	132
	北团
	水位站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	133
	梅溪
	水位站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	134
	中山
	水位站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	135
	永平
	水位站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	136
	雁石
	水位站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	137
	抚市
	水位站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	138
	大深
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	139
	拱桥
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	140
	象湖
	水位站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	141
	水茜
	水位站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	142
	田口
	水位站
	三明市
	清流县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	143
	大洋
	水位站
	三明市
	永安市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	144
	胡坊
	水位站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	145
	沙溪
	水位站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	146
	梅口
	水位站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	147
	盖洋
	水位站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	148
	万安
	水位站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	149
	京口
	水位站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	150
	太华
	水位站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	151
	华兰
	水位站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	152
	光明
	水位站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	153
	西关
	水位站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	154
	大历
	水位站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	155
	黄窠
	水位站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	156
	忠信
	水位站
	南平市
	蒲城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	157
	浆溪
	水位站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	158
	汀浒
	水位站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	159
	外屯
	水位站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	160
	高阳
	水位站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/

	161
	南洲
	水位站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2025
	/
	/


附表5   降水量监测站点基本信息和改造计划表

	序

号
	站名
	站点基本信息
	降水量

（双备份改造）
	蒸发

（自动化改造）

	
	
	站点

属性
	所在

地市
	所在县
	有/无
	是否有安装双备份
	是否需要改造
	计划改造年份
	有/无
	计划改造年份

	1
	汀溪水库
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2018

	2
	朋口
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019

	3
	白沙
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	有
	2019

	4
	抚市
	雨量站
	龙岩市
	永定区
	有
	是
	/
	/
	有
	2019

	5
	小安下
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	是
	/
	/
	有
	2019

	6
	东桥
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	7
	塔庄
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	8
	上莲
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	9
	白中
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	10
	金沙
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	11
	柿兜
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	12
	岭头
	雨量站
	福州市
	晋安
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	13
	叶洋
	雨量站
	福州市
	晋安
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	14
	水口
	雨量站
	福州市
	德化
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	15
	洑口
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	16
	长庆
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	17
	梧桐
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	18
	赤锡
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	19
	渔溪
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	20
	时洋
	雨量站
	福州市
	闽侯县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	21
	小坪水库
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	22
	丙洲
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	23
	新垵
	雨量站
	厦门市
	海沧区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	24
	田墘
	雨量站
	厦门市
	翔安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	25
	荇后
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	26
	汪前
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	27
	枋脚
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	28
	溪东水库
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	29
	罗溪
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	30
	竹坝水库
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	31
	造水（三甲）
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	32
	垵柄
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	33
	竹山
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	34
	银湖
	雨量站
	厦门市
	同安区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	35
	溪头水库
	雨量站
	厦门市
	海沧区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	36
	石兜水库
	雨量站
	厦门市
	集美区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	37
	杏林湾水库
	雨量站
	厦门市
	集美区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	38
	海沧
	雨量站
	厦门市
	海沧区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	39
	马垄
	雨量站
	厦门市
	湖里区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	40
	鼓浪屿
	雨量站
	厦门市
	思明区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	41
	秦屿
	雨量站
	宁德市
	福鼎市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	42
	溪西
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	43
	水门
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	44
	霞浦
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	45
	盐田
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	46
	长春
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	47
	下浒
	雨量站
	宁德市
	霞浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	48
	柘荣
	雨量站
	宁德市
	柘荣县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	49
	平溪
	雨量站
	宁德市
	寿宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	50
	际头
	雨量站
	宁德市
	周宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	51
	竹下
	雨量站
	宁德市
	周宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	52
	溪坛
	雨量站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	53
	茜洋
	雨量站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	54
	湾坞
	雨量站
	宁德市
	福安市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	55
	长桥
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	56
	岭下
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	57
	双溪
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	58
	棠口
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	59
	汤坑
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	60
	上洋头
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	61
	甘棠
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	62
	黛溪
	雨量站
	宁德市
	屏南县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	63
	洪口
	雨量站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	64
	虎贝
	雨量站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	65
	宁德
	雨量站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	66
	飞鸾
	雨量站
	宁德市
	蕉城区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	67
	鹤塘
	雨量站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	68
	大甲
	雨量站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	69
	黄田
	雨量站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	70
	凤埔
	雨量站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	71
	大桥
	雨量站
	宁德市
	古田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	72
	新县
	雨量站
	莆田市
	涵江区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	73
	白沙
	雨量站
	莆田市
	涵江区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	74
	度尾
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	75
	佛堂
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	76
	金沙
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	77
	周宅
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	78
	社硎
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	79
	汾山
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	80
	榜头
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	81
	石马
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	82
	莆田
	雨量站
	莆田市
	荔城区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	83
	太平陂
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	84
	石牌
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	85
	九鲤湖
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	86
	桥头
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	87
	林兜
	雨量站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	88
	白硎
	雨量站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	89
	铁灶
	雨量站
	莆田市
	城厢区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	90
	邱山
	雨量站
	莆田市
	秀屿区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	91
	忠门
	雨量站
	莆田市
	秀屿区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	92
	大洋
	雨量站
	莆田市
	涵江区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	93
	赤水
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	94
	格头
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	95
	盖德
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	96
	英山
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	97
	雷峰
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	98
	枣坑
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	99
	南埔
	雨量站
	泉州市
	泉港区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	100
	马甲
	雨量站
	泉州市
	洛江区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	101
	东园
	雨量站
	泉州市
	台商投资区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	102
	官岭
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	103
	英都
	雨量站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	104
	锦溪
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	105
	达中
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	106
	紫美
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	107
	巷仔
	雨量站
	泉州市
	南安市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	108
	磁灶
	雨量站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	109
	赤湖
	雨量站
	泉州市
	石狮市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	110
	永宁
	雨量站
	泉州市
	石狮市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	111
	英林
	雨量站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	112
	深沪
	雨量站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	113
	金井
	雨量站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	114
	安海
	雨量站
	泉州市
	晋江市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	115
	龙涓
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	116
	黄枣
	雨量站
	漳州市
	华安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	117
	沙建
	雨量站
	漳州市
	华安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	118
	岱山
	雨量站
	漳州市
	华安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	119
	岩溪
	雨量站
	漳州市
	长泰县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	120
	下寨
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	121
	和溪
	雨量站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	122
	月明
	雨量站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	123
	后眷
	雨量站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	124
	归德
	雨量站
	漳州市
	华安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	125
	地园
	雨量站
	漳州市
	南靖县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	126
	程溪
	雨量站
	漳州市
	龙海市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	127
	南浦
	雨量站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	128
	长桥
	雨量站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	129
	白水
	雨量站
	漳州市
	龙海市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	130
	佛昙
	雨量站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	131
	六鳌
	雨量站
	漳州市
	漳浦县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	132
	上河
	雨量站
	漳州市
	云霄县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	133
	四都
	雨量站
	漳州市
	诏安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	134
	大溪
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	135
	建设
	雨量站
	漳州市
	诏安县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	136
	芦溪
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	137
	崎岭
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	138
	中山
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	139
	白莲塘
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	140
	岩前
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	141
	十方
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	142
	铁长
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	143
	罗坑
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	144
	策田
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	145
	南山坝
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	146
	中堡
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	147
	大营
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	148
	上中田
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	149
	白砂
	雨量站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	150
	太拔
	雨量站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	151
	丰稔
	雨量站
	龙岩市
	上杭县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	152
	坎市
	雨量站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	153
	仙师
	雨量站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	154
	下洋
	雨量站
	龙岩市
	永定区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	155
	桥头坪
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	156
	黄斜
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	157
	小池
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	158
	内坂
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	159
	雁石
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	160
	城口
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	161
	园潭
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	162
	永福
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	163
	梅营
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	164
	柳溪
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	165
	童坊
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	166
	连城
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	167
	罗胜
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	168
	古城
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	169
	水茜
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	170
	泉上
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	171
	湖村
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	172
	安乐
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	173
	胡坊
	雨量站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	174
	明溪
	雨量站
	三明市
	明溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	175
	岩前
	雨量站
	三明市
	三元区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	176
	中村
	雨量站
	三明市
	三元区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	177
	渔溪
	雨量站
	三明市
	梅列区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	178
	南岐
	雨量站
	三明市
	梅列区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	179
	夏茂
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	180
	高桥
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	181
	富口
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	182
	西霞
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	183
	官昌
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	184
	南阳
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	185
	安远
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	186
	均口
	雨量站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	187
	里心
	雨量站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	188
	溪源
	雨量站
	三明市
	建宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	189
	新桥
	雨量站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	190
	泰宁
	雨量站
	三明市
	泰宁县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	191
	黄潭
	雨量站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	192
	万安
	雨量站
	三明市
	将乐县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	193
	梓溪
	雨量站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	194
	大石
	雨量站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	195
	小湖
	雨量站
	三明市
	大田县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	196
	新桥
	雨量站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	197
	管前(柳塘)
	雨量站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	198
	汤川
	雨量站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	199
	西洋
	雨量站
	三明市
	尤溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	200
	司前
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	201
	寨里
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	202
	金坑
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	203
	止马
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	204
	光泽
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	205
	高阳
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	206
	沿山
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	207
	板岭
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	208
	郑坊
	雨量站
	南平市
	顺昌县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	209
	大洋
	雨量站
	南平市
	延平区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	210
	海溪
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	211
	游枫
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	212
	忠信
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	213
	渔梁
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	214
	党溪
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	215
	富岭
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	216
	永兴
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	217
	山下
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	218
	临江
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	219
	石陂
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	220
	马岚
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	221
	外屯
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	222
	小湖
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	223
	新村
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	224
	岚谷
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	225
	吴边
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	226
	坑口
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	227
	大安
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	228
	洋庄
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	229
	上梅
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	230
	曹墩
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	231
	星村
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	232
	五夫
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	233
	兴田
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	234
	黄坑
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	235
	书坊
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	236
	锦屏
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	237
	安溪
	雨量站
	南平市
	庆元县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	238
	渭田
	雨量站
	南平市
	松溪县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	239
	东平
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	240
	外屯
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	241
	水源
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	242
	小桥
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	243
	房村口
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	244
	汲溪
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	245
	下溪
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	246
	郑外
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	247
	杨源
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	248
	盘亭
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	无
	是
	2020
	/
	/

	249
	省璜
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	250
	后佳
	雨量站
	福州市
	闽清
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	251
	溪南
	雨量站
	福州市
	闽侯县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	252
	陶洋
	雨量站
	福州市
	闽侯县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	253
	游洋
	雨量站
	福州市
	仙游
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	254
	大洋
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	255
	白云
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	256
	北山
	雨量站
	福州市
	永泰县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	257
	中房
	雨量站
	福州市
	罗源县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	258
	塘坂
	雨量站
	福州市
	连江县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	259
	坑园
	雨量站
	福州市
	连江县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	260
	高山
	雨量站
	福州市
	福清县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	261
	敖东
	雨量站
	福州市
	平潭
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	262
	马巷
	雨量站
	厦门市
	翔安区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	263
	三社
	雨量站
	厦门市
	集美区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	264
	前埔
	雨量站
	厦门市
	思明区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	265
	库口
	雨量站
	宁德市
	福鼎市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	266
	磻溪
	雨量站
	宁德市
	福鼎市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	267
	西阳
	雨量站
	宁德市
	福鼎市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	268
	管阳
	雨量站
	宁德市
	福鼎市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	269
	三魁
	雨量站
	宁德市
	泰顺县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	270
	泗溪
	雨量站
	宁德市
	泰顺县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	271
	仕阳
	雨量站
	宁德市
	泰顺县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	272
	富溪
	雨量站
	宁德市
	柘荣县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	273
	托溪
	雨量站
	宁德市
	寿宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	274
	坑底
	雨量站
	宁德市
	寿宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	275
	西浦
	雨量站
	宁德市
	寿宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	276
	寿宁
	雨量站
	宁德市
	寿宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	277
	玛坑
	雨量站
	宁德市
	周宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	278
	礼门
	雨量站
	宁德市
	周宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	279
	纯池
	雨量站
	宁德市
	周宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	280
	坑口
	雨量站
	宁德市
	福安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	281
	半岭
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	282
	内洋
	雨量站
	莆田市
	永春县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	283
	西墘
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	284
	后岭
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	285
	东宫
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	286
	下张隆
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	287
	南日
	雨量站
	莆田市
	秀屿区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	288
	前县
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	289
	下社
	雨量站
	莆田市
	仙游县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	290
	湄洲
	雨量站
	莆田市
	秀屿区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	291
	双翰
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	292
	荐解
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	293
	葛坑
	雨量站
	泉州市
	德化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	294
	龙山
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	295
	中坂
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	296
	岭脚
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	297
	溪塔
	雨量站
	泉州市
	永春县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	298
	感德
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	299
	珊屏
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	300
	长虹
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	301
	蓬莱
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	302
	西坪
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	303
	村内
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	304
	凤巢
	雨量站
	泉州市
	南安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	305
	山头
	雨量站
	泉州市
	南安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	306
	尾厝
	雨量站
	泉州市
	南安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	307
	西头埔
	雨量站
	泉州市
	洛江区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	308
	珠洋
	雨量站
	泉州市
	安溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	309
	南胜
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	310
	丰田
	雨量站
	漳州市
	南靖县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	311
	欧寮
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	312
	港尾
	雨量站
	漳州市
	龙海市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	313
	五寨
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	314
	古雷
	雨量站
	漳州市
	漳浦县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	315
	安厚
	雨量站
	漳州市
	平和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	316
	峛屿
	雨量站
	漳州市
	云霄县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	317
	西埔
	雨量站
	漳州市
	东山县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	318
	白水磜
	雨量站
	漳州市
	云霄县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	319
	秀篆
	雨量站
	漳州市
	诏安县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	320
	苏湖
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	321
	下坝
	雨量站
	龙岩市
	武平县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	322
	庵杰
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	323
	四都
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	324
	红山
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	325
	涂坊
	雨量站
	龙岩市
	长汀县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	326
	马家坪
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	327
	中都
	雨量站
	龙岩市
	上杭县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	328
	古田
	雨量站
	龙岩市
	上杭县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	329
	朱罗坑
	雨量站
	龙岩市
	永定区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	330
	厦庄
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	331
	渡头
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	332
	溪口
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	333
	松洋
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	334
	吕凤
	雨量站
	龙岩市
	新罗区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	335
	香寮
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	336
	谢畲
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	337
	溪南
	雨量站
	龙岩市
	漳平市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	338
	姑田
	雨量站
	龙岩市
	连城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	339
	沙坪
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	340
	禾口
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	341
	济村
	雨量站
	三明市
	宁化县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	342
	罗坊
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	343
	铁丁石
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	344
	大家坊
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	345
	大岚山
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	346
	西洋
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	347
	夏阳
	雨量站
	三明市
	明溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	348
	上坪
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	349
	高砂
	雨量站
	三明市
	沙县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	350
	客坊
	雨量站
	三明市
	建宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	351
	沙洲
	雨量站
	三明市
	建宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	352
	龙湖
	雨量站
	三明市
	泰宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	353
	盖洋
	雨量站
	三明市
	明溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	354
	龙安
	雨量站
	三明市
	泰宁县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	355
	白莲
	雨量站
	三明市
	将乐县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	356
	屏山
	雨量站
	三明市
	大田县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	357
	湖美
	雨量站
	三明市
	大田县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	358
	青水
	雨量站
	三明市
	永安市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	359
	中仙
	雨量站
	三明市
	尤溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	360
	桥湾
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	361
	华桥
	雨量站
	南平市
	光泽县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	362
	桥头
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	363
	仁寿
	雨量站
	南平市
	顺昌县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	364
	河墩
	雨量站
	南平市
	顺昌县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	365
	大埠岗
	雨量站
	南平市
	邵武市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	366
	岚下
	雨量站
	南平市
	顺昌县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	367
	茂地
	雨量站
	南平市
	延平区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	368
	塔前
	雨量站
	南平市
	延平区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	369
	洋源
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	370
	岭阳
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	371
	首阳
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	372
	三港
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	373
	坳头
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	374
	杭上
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	375
	黎源
	雨量站
	南平市
	武夷山市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	376
	界首
	雨量站
	南平市
	建阳区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	377
	庆元
	雨量站
	南平市
	庆元县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	378
	姚村
	雨量站
	南平市
	庆元县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	379
	衚衕
	雨量站
	南平市
	松溪县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	380
	樟口
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	381
	河岭
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	382
	房道
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	383
	迪口
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	384
	占村
	雨量站
	南平市
	建瓯市
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	385
	樟湖坂
	雨量站
	南平市
	延平区
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	386
	镇前
	雨量站
	南平市
	政和县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	387
	九牧
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/

	388
	古楼
	雨量站
	南平市
	浦城县
	有
	是
	/
	/
	/
	/


图1  全省水文测区分布示意图








27


